# Exercício Prático: Simulação de Kanban no Trello

## Objetivo

Aplicar a metodologia Kanban utilizando o Trello para gerenciar o desenvolvimento de um aplicativo fictício, praticando a organização de tarefas, definição de prazos e acompanhamento do fluxo de trabalho.

## Cenário

Vocês são uma equipe de desenvolvimento contratada para criar um aplicativo de organização de tarefas escolares chamado "SchoolTasks". O aplicativo ajudará estudantes a gerenciar deveres de casa, provas e trabalhos em grupo. O cliente (um colégio) pediu que o projeto seja entregue em 2 semanas, mas quer ver progresso constante. Vocês usarão o Trello para organizar as tarefas com a metodologia Kanban.

## Instruções

- Preparação (5 minutos):

  - Crie um quadro no Trello chamado "SchoolTasks - Kanban".

  - Configure 3 listas no quadro:

    - Em espera (tarefas a fazer, também chamadas de backlog).

    - Em andamento (tarefas sendo trabalhadas).

    - Finalizadas (tarefas concluídas).

  - Dividam-se em grupos de 3 a 5 alunos. Cada grupo gerenciará seu próprio quadro ou uma seção do quadro da turma (se o professor preferir um quadro único).

- Criação de Tarefas (10 minutos):

  - Cada grupo deve criar 8 tarefas no Trello, representando atividades necessárias para desenvolver o aplicativo "SchoolTasks". Abaixo estão exemplos de tarefas (vocês podem adaptá-las ou criar outras):

    - Criar design da tela inicial.

    - Programar funcionalidade de adicionar nova tarefa.

    - Criar banco de dados para armazenar tarefas.

    - Desenvolver tela de login.

    - Testar funcionalidade de notificações.

    - Criar ícone do aplicativo.

    - Escrever documentação do usuário.

    - Corrigir bugs identificados nos testes.

  - Para cada tarefa, crie um card no Trello na lista Em espera e adicione:

    - Descrição: Um breve texto explicando o que a tarefa envolve (ex.: "Programar funcionalidade de adicionar nova tarefa no app, permitindo que o usuário insira título, descrição e data").

    - Prazo: Defina uma data de entrega fictícia (ex.: dentro de 3 dias, 5 dias, etc., considerando as 2 semanas do projeto).

    - Responsável: Atribua a tarefa a um membro do grupo (use o campo "Membros" no Trello).

    - Prioridade: Use etiquetas (labels) para indicar prioridade (ex.: vermelho para alta, amarelo para média, verde para baixa). Exemplo: "Criar tela de login" pode ser alta prioridade, enquanto "Criar ícone do aplicativo" pode ser média.

- Simulação do Fluxo de Trabalho (20 minutos):

  - Primeira iteração (10 minutos):

    - Cada grupo seleciona 3 tarefas da lista Em espera e as move para Em andamento. Simulem o trabalho discutindo como cada tarefa seria realizada (ex.: que linguagem de programação usar, quais ferramentas, etc.).

    - Atualizem os cards com comentários (ex.: "Comecei a codificar a tela de login em HTML/CSS") ou checklists (ex.: para a tarefa de testes, crie itens como "Testar em Android", "Testar em iOS").

    - Após 5 minutos, movam pelo menos 1 tarefa para Finalizadas, simulando que foi concluída, e atualizem o card com um comentário (ex.: "Tela inicial concluída e aprovada pelo cliente").